Planejamento do projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Grupo: | Valter Zanardo, Vitor Bellini, Kerolynn Sabatini e Vinícius Alvarenga |
| Scrum Master: | Murilo Silva |
| Tema: | Bivago |
| Objetivo: | Entregar o projeto concluído: Front utilizando React.js, Back utilizando Node.js + Express e usar o SQL como banco de dados |

**Cronograma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Descrição** | **Membro** | **Entrega Prevista** |
| DER Script | Criar baseado no tema o DER e o Sprint do banco | Murilo | 21/08 |
| Utils Assets | Criar base do projeto Paleta de cores  Limpar Vite Organização de pastas | Kerolynn | 21/08 |
| Mockup | Criar mockup e wireframe | Valter e Vinicius | 21/08 |
| Base | Criação do servidor para conectar o banco | Vitor | 21/08 |
| Criar o “create” | Programar o “create” do CRUD do site | Murilo | 28/08 |
| Criar o “read” | Programar o “read” do CRUD do site | Kerolynn | 28/08 |
| Criar o “update” | Programar o “update” do CRUD do site | Vitor | 28/08 |
| Criar o “delete” | Programar o “delete” do CRUD do site | Vinicius | 28/08 |
| Auxilio e teste | Auxiliar os outros membros e checar o CRUD final | Valter | 28/08 |
| Login | Montar a página de login do site | Vitor | 04/09 |
| Cadastro | Montar a página de cadastro do site | Kerolynn | 04/09 |
| Home | Montar a página home do site | Murilo | 11/09 |
| Viagens | Montar a página de viagens do site | Vinicius | 11/09 |
| Ajustes | Verificar o site e realizar os ajustes nescessários | Valter | 18/09 |
|  | Não definido... |  | 25/09 |
|  | Não definido... |  | 02/10 |